加密货币历史行情与周期分析平台 PRD

1. 项目概述与范围

1.1 项目背景与市场机会当前加密货币市场已经进入了机构化与周期化并存的新阶段。随着比特币现货 ETF 的通过以及减半周期的不断推进，越来越多的投资者不再仅仅关注短期的价格波动，而是开始寻求基于长周期历史数据的投资逻辑。然而，市场现有的行情工具（如 CoinMarketCap、TradingView）大多侧重于实时价格监控与短线技术分析，普遍缺乏针对 “减半周期” 这一核心叙事的深度历史回溯与结构化分析能力。

初级投资者往往难以获取清洗过的历史周期数据，导致其在做定投决策时缺乏锚点；而进阶分析师则苦于缺乏统一的数据口径来验证 “四年周期论” 或 “S2F 模型” 的有效性。我们看到的市场机会在于，目前尚无一个权威、垂直的平台能够将 “历史行情回溯”、“减半周期分段” 与 “定投策略测算” 三者有机结合。本项目的核心价值在于填补这一空白，通过工程化的手段将散落在各处的历史数据标准化，为用户提供一个可信赖的周期分析工具，帮助用户在长周期中寻找确定性。

1.2 产品目标本产品旨在打造全网最专业的 “加密货币周期分析与历史回溯引擎”。我们将通过以下可度量的核心目标来驱动产品研发与迭代：

- 目标一：构建全网最精准的周期数据库。覆盖至少前 20 大主流资产的全量历史数据，且针对比特币的四次减半周期实现 100% 的数据清洗与分段标记，确保每一次高低点的时间误差不超过 24 小时。

- 目标二：实现 “傻瓜式” 的策略回测能力。用户生成一份定投回测报告的平均耗时需控制在 5 秒以内（从参数输入到结果展示），且报告必须包含最大回撤、夏普比率等专业金融指标，让普通用户也能像量化交易员一样思考。

- 目标三：建立稳健的流量与留存闭环。在 MVP 上线后 3 个月内，达成日活跃用户（DAU）突破 5,000 人，且用户周留存率不低于 30%。通过高质量的周期分析图表（支持一键分享）来实现社交裂变，使自然流量占比超过 60%。

- 目标四：确保系统的高可用性与合规性。核心行情接口的 P95 响应时间低于 200ms，数据源归因与免责声明覆盖率达到 100%，杜绝任何因合规问题导致的服务中断风险。

1.3 项目范围边界（In Scope / Out of Scope）为了确保项目能够按时交付并聚焦核心价值，我们需要严格定义本期项目的范围边界，特别是要厘清 “历史”、“周期” 与 “预测” 三者的关系。

| 模块 | In Scope（核心功能范围） | Out of Scope（暂不涉及） |
| --- | --- | --- |
| 历史行情 | 1. 支持 BTC 及 Top 20 主流币种的历史 OHLCV 数据查询。 2. 提供日线、周线、月线级别的 K 线图表。 3. 支持法币计价切换（USD/CNY）。 | 1. 秒级/分钟级的高频数据流（Real-time streaming）。 2. 链上全量交易明细（Tick-level data）。 3. 20 名以外的小市值山寨币或 Meme 币。 |
| 周期分析 | 1. 基于 BTC 减半日期的严格周期分段（Pre/Post-halving）。 2. 历史周期的高点、低点、最大回撤幅度计算。 3. 周期内资产表现对比（如 BTC vs ETH）。 | 1. 基于波浪理论或其他主观技术指标的画线工具。 2. 社交情绪分析或链上地址聚类分析。 3. 针对非 POW 币种的非减半类周期定义。 |
| 预测与定投 | 1. 基于历史统计规律的区间预测（如 “减半后 18 个月见顶”）。 2. 经典的定投策略计算器（定时定额、均线偏离度定投）。 3. 强制且醒目的风险提示弹窗。 | 1. 具体的买卖点位推荐（Signal Calling）。 2. AI 黑盒预测模型（无法解释逻辑的深度学习预测）。 3. 实盘交易接口或资产托管功能。 |

核心风险提示与合规声明 本项目所有功能模块必须严格遵守 “信息中立” 原则。在产品的所有预测页面、定投计算器结果页以及页脚位置，必须强制展示以下声明：此外，所有外部数据源（如 CoinGecko）的使用必须严格遵循其服务条款，确保合规归因。

2. 用户与使用场景

为了确保产品功能精准匹配市场需求，我们通过定性访谈与竞品分析，抽象出三类核心典型用户画像。这三类用户分别代表了 “初级/被动型”、“专业/交易型” 以及 “传播/影响型” 需求。我们的产品设计必须同时满足这三类人群在不同场景下的核心诉求。

2.1 目标用户画像 (Personas)

| 用户类型 | 初级投资者 / 定投用户 (The Hodler) | 交易员 / 量化研究者 (The Trader) | 内容创作者 / 分析师 (The Influencer) |
| --- | --- | --- | --- |
| 典型特征 | - 缺乏专业金融知识，追求简单。 - 资金量不大，但有长期储蓄习惯。 - 容易受市场 FUMO 情绪影响，追涨杀跌。 - 核心诉求：不仅想知道 “现在买贵了吗？”，更想知道 “怎么买最稳？”。 | - 具备技术分析能力，关注数据精度。 - 需要验证自己的交易系统逻辑。 - 对数据颗粒度敏感（需要 OHLCV）。 - 核心诉求：寻找历史上的高盈亏比位置，验证 S2F 等宏观模型的有效性。 | - 活跃于 Twitter/Youtube，需要素材。 - 追求观点的独特性和图表的美观度。 - 需要数据来支撑其叙事（Narrative）。 - 核心诉求：快速生成可视化的周期对比图，用来发推特或写研报。 |
| Jobs To Be Done (JTBD) | 1. 查看当前价格在历史周期中的位置。 2. 计算如果现在开始每月定投$100，4 年后会有多少钱。 3. 寻找一个心理安慰的 “低估区间” 入场。 | 1. 下载清洗过的历史日线数据进行本地 Python 回测。 2. 对比本轮减半后走势与 2016/2020 年的相关性系数。 3. 监控 Top20 币种相对 BTC 的汇率强弱周期。 | 1. 截取 “当前减半进度条” 分享给粉丝。 2. 引用平台发布的 “下一轮高点预测区间” 作为论据。 3. 在视频中展示动态的资产轮动图表。 |
| 核心痛点 | - 交易所 K 线太复杂，看不懂。 - 网上定投计算器太简陋，不支持分段策略。 - 不知道何时该停止定投开始卖出。 | - 免费数据源（如 Yahoo Finance）数据缺失严重。 - 自己清洗减半周期数据极其耗时。 - 缺乏统一的 “减半对齐” 视图。 | - 手动做图效率低，PS 成本高。 - 缺乏权威数据背书，容易被粉丝质疑。 - 找不到清晰的 “周期进度” 可视化组件。 |

2.2 端到端用户旅程 (User Journeys)我们将重点优化以下两条高频核心路径，确保用户在这些关键时刻获得极致体验。

场景一：定投新手的决策之旅
用户小明听说 BTC 减半了，想入场但怕买在高点。
1. 搜索进入：Google 搜索 “比特币历史减半走势”，点击进入本站 “周期分析页”。
2. 建立认知：看到 “当前处于减半后第 X 天” 的进度条，发现历史上此时通常是牛市中期，心态趋稳。
3. 模拟测算：进入 “定投策略页”，输入 “每月定投 500U”，选择 “智能定投策略（低估多买，高估少买）”。
4. 获取信心：看到回测结果显示历史年化回报高达 45%，且最大回撤可控。
5. 行动/分享：虽不能直接交易，但下载了策略报告图，发给朋友说 “我们要开始存币了”。

场景二：分析师的数据挖掘之旅
分析师 Alice 正在写一篇关于 “山寨币季节（Altseason）” 的研报。
1. 数据探查：进入 “数据下载页”，勾选 Top20 币种，选择 “按减半日期对齐” 的 CSV 格式。
2. 周期对比：在 “周期分析页” 叠加 2016 年和 2020 年减半后 ETH/BTC 汇率的走势图。
3. 发现规律：发现汇率爆发通常滞后于 BTC 突破前高后的 3 个月。
4. 引用发布：直接截图带有平台水印的 “周期叠加对比图”，嵌入研报，并在脚注中引用本平台数据链接。

3. 功能需求 A：站点与交互

本章节详细定义产品的信息架构（IA）与前端交互逻辑。设计原则是 “重数据可视化，轻文字描述”，通过直观的图表让用户一眼看懂复杂的周期逻辑。

3.1 信息架构与页面清单

| 页面名称 | 核心功能模块 | 关键交互与组件 |
| --- | --- | --- |
| 首页 (Dashboard) | - 全网概览：总市值、BTC 占比、恐慌指数。 - 周期时钟：通过仪表盘展示当前处于 “减半周期” 的哪个阶段（如：积累期、爆发期）。 - Top 20 榜单：通过热力图或列表展示主流资产。 - 核心预测摘要：展示下周期高低点的概率区间。 | - 周期时钟支持鼠标悬停显示详细天数倒计时。 - 榜单支持按 “距前高跌幅” 排序，方便寻找低估资产。 - 顶部 Banner 轮播关键市场洞察。 |
| 币种详情页 (Coin Detail) | - 基础行情：实时价格、OHLCV K 线图。 - 周期透视：叠加历史减半点垂直辅助线。 - 关键指标：距离 ATH 跌幅、距离最低点涨幅、S2F 模型偏离度。 - 同类对比：与 ETH 或 BTC 的走势相关性分析。 | - K 线图集成 TradingView 轻量库，支持缩放/平移。 - 减半垂直线可一键开关。 - 支持 “法币本位” 与 “BTC 本位” 一键切换。 |
| 周期分析页 (Cycle Analysis) | - 周期叠加图：将 2012/2016/2020/2024 四次周期按 “减半日” 对齐，绘制在同一坐标系下。 - 回报率矩阵：展示每个周期不同阶段（如减半后 1 年）的平均回报率。 - 分段统计表：展示每个周期的持续天数、最大涨幅、最大回撤。 | - 允许用户勾选/取消显示特定年份的周期曲线。 - 坐标轴支持 “对数坐标” 与 “线性坐标” 切换（长周期必须默认对数）。 - 图表下方提供详细的数据解释 Tooltip。 |
| 预测与定投页 (Strategies) | - 价格彩虹图：基于回归模型的定投区间带（低估 - 蓝色，高估 - 红色）。 - 定投计算器：输入金额/频率，输出历史回测曲线。 - 下周期预测：扇形概率分布图（Fan Chart）。 | - 计算器参数修改后，右侧图表需实现无刷新实时重绘（Client-side Reactivity）。 - 预测区间需配有显著的 “风险免责” 弹窗确认。 |
| 数据与开发者 (API/Data) | - 历史数据下载：CSV 导出配置器。 - API 文档：Swagger/Redoc 集成。 - 版本日志：数据清洗算法的变更记录。 | - 下载前需通过 reCAPTCHA 验证。 - API Key 申请流程引导。 |

3.2 用户故事与验收标准 (User Stories & Acceptance Criteria)

Story 1: 查看周期叠加图 As a 资深交易员， I want to 在同一张图表上看到过去三次减半后的比特币走势对比， So that 我能判断当前走势是否符合历史规律。 验收标准 (Given-When-Then): - Given 用户进入 “周期分析页” 且选择了 BTC。 - When 页面加载完成。 - Then 图表默认以 “对数坐标” 展示。 - Then 图表 X 轴应为 “减半后天数”（Day 0 = 减半日），而非绝对日期。 - Then 2016 年和 2020 年的曲线应以不同颜色清晰区分，且当前周期的曲线应实时更新到昨天收盘。

Story 2: 定投策略回测 As a 长期定投用户， I want to 输入我的定投参数并立即看到如果我在上个周期这么做能赚多少钱， So that 我能建立执行策略的信心。 验收标准 (Given-When-Then): - Given 用户在 “定投计算器” 输入：每周投$100，开始于 2020 减半日，结束于 2021 高点。 - When 用户点击 “开始回测” 或参数变更停止 0.5 秒后。 - Then 系统应在 500ms 内计算出总投入本金、最终持仓价值、收益率。 - Then 界面必须同时展示 “最大回撤金额”，提示用户过程中可能承受的浮亏风险（例如：“期间你账户一度缩水了 40%”）。

4. 功能需求 B：行情数据与数据源

数据的准确性与合规性是本平台的生命线。我们需要建立严格的数据治理标准，明确数据来源、清洗规则及使用边界，特别是要严格遵守上游数据供应商（CoinGecko）的使用条款。

4.1 核心数据定义与口径

| 数据项 | 定义与计算规则 | 默认配置 |
| --- | --- | --- |
| Top 20 主流币 | - 市值排名口径：基于 Circulating Supply（流通市值）而非 Fully Diluted（全稀释市值）。 - 成交额排名口径：基于过去 7 天平均成交额（7D Avg Volume），以剔除单日刷量噪音。 - 黑名单机制：必须自动剔除稳定币（USDT, USDC）、包装资产（WBTC, WETH）、以及锚定币（stETH），确保 Top20 仅包含原生波动资产。 | 按 “流通市值” 降序排列，排除稳定币。 |
| 数据粒度 (Granularity) | - 日线 (1D)：核心数据，收盘时间统一为 UTC 00:00。 - 周线 (1W)：以周一 UTC 00:00 为开盘，周日 UTC 23:59 为收盘。 - 高频数据：暂不支持（Out of Scope）。 | 默认展示日线 (1D)。 |
| 历史跨度 | - BTC：2010 年 7 月至今（涵盖所有主要交易所数据）。 - Altcoins：自创世区块或首次交易所上市日起。 | 全量历史。 |
| 计价货币 | 支持法币（USD, CNY, JPY）与币本位（BTC, ETH）。CNY 汇率建议采用离岸人民币（CNH）或固定汇率参考，避免合规敏感性。 | 默认 USD。 |

4.2 数据源方案与合规性 (Compliance Strategy)经过评估，我们将采用 CoinGecko API 作为主要数据源，因其历史数据覆盖最全且对长尾资产支持最好。备选方案为 CryptoCompare。

根据 CoinGecko API Terms of Service，我们的工程实现必须严格遵守以下条款：

- 强制归因 (Attribution):条款 Section 4.3 规定：执行要求：全站页脚及所有图表的右下角水印必须包含 “Data Powered by CoinGecko” 字样，并链接至 CoinGecko 官网。

"You shall duly attribute ownership of the CoinGecko API to CoinGecko by displaying prominently the message “Powered by CoinGecko” in a legible font... no smaller than font size 10."

- 缓存策略 (Caching):条款 Section 6.1.1 建议：执行要求：我们的数据库每日 UTC 00:10 触发一次全量同步任务，获取前一日的收盘数据并落库。对于当日实时数据，前端直接调用 CoinGecko API 或使用缓存有效期为 5 分钟的中间层，避免违反条款中的 “存储” 限制。

"You should refresh the cache at least every 24 hours."

- 速率限制 (Rate Limits):条款 Section 4.2 提到速率限制由具体 Plan 决定。为了保证稳定性，后端必须实现 “令牌桶算法 (Token Bucket)” 进行限流保护。如果使用免费版 API（约 10-30 calls/min），必须在后端建立请求队列，严禁前端直接并发请求导致 IP 被封。

- 禁止用途：条款 Section 4.1.7.2 禁止将 API 用于赌博推广。我们的页面广告位绝不能对接任何博彩类广告联盟。

5. 功能需求 C：减半周期分析（高低点）

这是本产品的核心差异化功能。我们需要将 “减半” 这一事件作为时间轴的绝对锚点，重新解构历史行情。

5.1 减半日期与区块高度表依据 CoinGecko Bitcoin Halving 及 Binance Halving Events 的权威数据，系统内置的周期参考表如下：

| 周期序号 | 减半日期 (UTC) | 区块高度 | 区块奖励 (BTC) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cycle 1 | 2012-11-28 | 210,000 | 25.00 | 历史已完结 |
| Cycle 2 | 2016-07-09 | 420,000 | 12.50 | 历史已完结 |
| Cycle 3 | 2020-05-11 | 630,000 | 6.25 | 历史已完结 |
| Cycle 4 | 2024-04-20 | 840,000 | 3.125 | 当前进行中 |
| Cycle 5 | 2028-04-17 (预计) | 1,050,000 | 1.5625 | 未来预测 |

5.2 周期高低点计算规则为了保证数据的可比性，必须定义严格的算法口径：

- 周期定义 (Cycle Definition):一个完整周期 = [本次减半日， 下次减半日 - 1 天]。例如，Cycle 3 的区间为 2020-05-11 至 2024-04-19。

- 周期最高点 (Cycle High):取该时间区间内日线收盘价（Close）的最大值。注：不取盘中最高价（High）是为了过滤插针极端行情，反映真实市场共识。

- 周期最低点 (Cycle Low):取该时间区间内日线收盘价的最小值。通常发生在减半后的初期或周期的末尾。

- Pre-Halving vs Post-Halving:系统需支持将周期进一步切分为 “减半前 1 年” 与 “减半后 1 年” 窗口，用于分析减半效应的滞后性。

5.3 联动分析与数据版本- Top20 联动指标：计算每个山寨币与 BTC 在同一减半周期内的相关系数（Pearson Correlation）以及滞后天数（Lag Days）。例如：“ETH 在 2020 周期中，比 BTC 晚 23 天见顶”。
- 数据版本控制：考虑到历史数据可能会被数据源修正（如拆股、换币），后端每次重算周期数据时必须生成唯一的`calc_version_id`（如 `v20260207`），并在页面底部展示 “数据最后更新于：YYYY-MM-DD (v...)”，确保科研级的严谨性。

6. 功能需求 D：下周期预测（高/低点）

预测模块是用户最感兴趣但风险最高的部分。我们的策略是 “提供工具而非结论”，通过展示不同模型的预测区间，让用户自己判断。

6.1 产品形态与免责设计- 形态：采用 “扇形概率图 (Fan Chart)” 展示。中心实线为中位数预测，浅色区域为 70% 置信区间，最浅色区域为 90% 置信区间。
- 强制免责：用户首次进入该页面，必须阅读并点击同意 “本页面仅为统计学模型演示，不代表未来价格承诺” 的弹窗，否则不可查看数据。

6.2 可插拔预测模型 (Pluggable Models)我们将提供三种不同逻辑的模型供用户切换对比：

| 模型名称 | 逻辑原理 | 输入特征 (Features) | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史倍数递减模型 (Diminishing Returns) | 假设每一轮牛市的涨幅倍数是上一轮的 X%（例如 20-30%）。 | 前三次周期的 ROI、减半市值。 | 保守估计，适合判断底线目标。 |
| Stock-to-Flow (S2F) 变种 | 基于稀缺性定价。价格与（存量/产量）比率成对数线性关系。 | 当前流通量、每日产出量。 | 长期看涨视角，适合寻找理论上限。 |
| 宏观流动性回归 (Liquidity Regression) | 认为 BTC 是全球流动性的放大器。价格取决于 M2 供应量。 | 全球 M2 指数、美元指数 DXY。 | 宏观分析，适合结合美联储政策使用。 |

6.3 回测指标与漂移处理每个模型必须公示其在过去三个周期的回测表现：
- MAPE (平均绝对百分比误差)：衡量预测准确度。
- Max Drawdown Error：预测低点与实际低点的最大偏差。
- 数据漂移 (Data Drift) 应对：当新产生的数据（如 ETF 通过后的走势）导致模型误差超过阈值（如 15%）时，系统自动标记该模型为 “需校准 (Needs Calibration)”，并降低其展示权重。

7. 功能需求 E：定投区间与策略回测

定投是普通用户应对周期的最佳策略。本模块的核心是将抽象的 “低买高卖” 转化为可执行的参数。

7.1 智能定投区间算法系统不支持个性化投顾，但支持基于客观指标的区间划分：
1.  AH999 定投指数：基于拟合曲线，当价格低于 200 日定投线时，建议增加定投额度。
2.  最大回撤网格 (Drawdown Grid)：
    - 规则：从历史最高点（ATH）回撤 50% 开始，每下跌 10% 增加一倍定投额。
    - 输出：系统自动计算出当前价格对应的建议定投倍数（如：当前回撤 72%，建议 3x 定投）。

7.2 策略回测器配置表

| 参数分类 | 参数名 | 说明与选项 |
| --- | --- | --- |
| 基础输入 | 标的资产 | BTC, ETH, SOL (仅限 Top 20)。 |
|  | 定投频率 | 每日， 每周， 每月， 每小时 (极客模式)。 |
| 高级策略 | 止盈规则 | “不止盈” 或 “当收益率>X% 时卖出 Y%”。 |
|  | 智能加仓 | 勾选后，开启 “低于 MA120 线时加倍买入”。 |
| 输出结果 | 对比基准 | 自动对比 “Lump Sum (一次性买入)” 策略的收益差。 |

8. 功能需求 F：后台与开放 API

8.1 后台管理系统 (Admin Portal)运营人员需要一个简单的后台来维护系统的 “参数”：
- 数据源管理：配置 CoinGecko API Key，设置备用 Key，监控请求配额使用率（如：已用 80% 触发报警）。
- 币种管理：手动干预 Top 20 名单（例如：某项目发生严重安全事故，需紧急下架）。
- 公告系统：发布全站维护通知或新的风险提示。

8.2 对外开放 API (Public API)为了构建生态，我们将开放只读 API 供第三方调用。所有接口路径统一为 `/api/v1/...`。

- 鉴权机制：采用 `X-API-KEY` Header 鉴权。免费用户限流 60 次/分钟。

- 核心接口：1. `GET /cycles/current`：获取当前减半周期的实时进度数据。
2. `GET /cycles/history?coin=btc`：获取历史分段的高低点数据。
3. `POST /backtest/dca`：提交定投参数，返回回测结果 JSON。

9. 非功能需求与合规

9.1 性能与可靠性指标 (SLA)

| 维度 | 指标 | 验收阈值 |
| --- | --- | --- |
| 性能 (Performance) | 首屏 LCP (Largest Contentful Paint) | < 1.5 秒 (全球 CDN 加速后)。 |
|  | API 查询延迟 | P95 < 200ms。 |
| 可靠性 (Reliability) | 系统可用性 | 99.9% (每月允许宕机时间 < 43 分钟)。 |
|  | 容灾恢复 (RPO/RTO) | RPO < 1 小时 (数据丢失量), RTO < 4 小时 (恢复时间)。 |

9.2 安全与隐私- 数据最小化：如果涉及用户注册（待定），仅收集 Email，不收集手机号或 KYC 信息。
- WAF 防护：接入 Cloudflare 防止 DDoS 攻击，特别是针对 `/backtest` 这种计算密集型接口需配置严格的 Rate Limiting 规则。
- 审计日志：后台所有敏感操作（如修改预测参数）必须记录 Operator IP 与时间戳，日志保留 6 个月。

9.3 国际化与 SEO- 多语言：架构需支持 i18n，首期支持简体中文，预留英文/日文扩展能力。
- SEO 优化：前端采用 Next.js (SSR) 渲染，对每个币种生成静态的 `/analysis/btc-cycle` 页面。必须嵌入 JSON-LD 结构化数据（FinancialProduct 类型），以便 Google 抓取富媒体结果。

10. 里程碑、风险与待确认事项

10.1 实施里程碑 (Roadmap)

Phase 1: MVP (Month 1-2)
目标：核心周期数据跑通，只读模式。
- 交付：BTC 历史周期表、静态 K 线图、基础定投计算器。
- 不做：用户系统、API 开放、复杂预测模型、多币种。

Phase 2: V1.0 正式版 (Month 3-4)
目标：全功能上线，支持山寨币。
- 交付：Top 20 币种支持、预测模型（Fan Chart）、数据导出功能、移动端适配。
- 推广：SEO 上线，社交分享图生成。

Phase 3: V2.0 开放平台 (Month 5+)
目标：生态建设与 API 变现。
- 交付：Public API、开发者文档、多语言支持、付费会员体系（如解锁高频数据）。

10.2 关键风险与对策

| 风险点 | 可能性/影响 | 缓解对策 |
| --- | --- | --- |
| 数据源合规风险 | 高 / 致命 | 严格遵守 CoinGecko 归因条款；缓存策略不超过 24h；预备 CryptoCompare 作为灾备源。 |
| 预测模型误导用户 | 中 / 严重 | 所有预测页强制 “点击确认” 免责弹窗；UI 上使用模糊区间而非精确点位；避免使用 “建议买入” 等诱导词汇。 |
| API 成本超支 | 中 / 中等 | 后端严格缓存；前端请求聚合；仅在必要时刷新数据（如 K 线图不做实时 Tick 更新，仅每分钟更新）。 |

10.3 待确认问题清单 (To-Be-Discussed)评审会议需重点决策以下事项：
1. 账号体系：MVP 阶段是否完全放弃账号体系，仅靠浏览器本地缓存保存用户定投设置？（建议：是，以降低开发门槛与隐私合规风险）。
2. 交易所导流：是否在页面添加 “去币安交易” 的 Affiliate 链接？（风险：可能被视为营销导流，需法务评估）。
3. 法币汇率：对于 CNY 计价，是使用实时汇率还是固定参考汇率？（建议：使用 USDT 场外参考价或离岸人民币 CNH，更贴近圈内实际）。